4. Экономическая часть

4.1 Введение

Цель экономической части дипломной работы – выполнение технико-экономического обоснования разработанной системы полунатурного моделирования и программно-алгоритмического обеспечения для автономного управления беспилотным летательным аппаратом с использованием стенда с тремя степенями свободы и виртуальной среды AirSim. В рамках данного раздела необходимо определить эффективность внедрения создаваемой НТПр по сравнению с существующими аналогами, оценить затраты на её разработку и прогнозируемую окупаемость.

В данном разделе решаются следующие задачи:

- Оценка целесообразности разработки и её научно-технической прогрессивности;

- Оценка экономической эффективности разрабатываемой системы;

- Планирование работ по созданию стенда и программной части, а также распределение затрат по этапам;

- Обоснование преимуществ применения полунатурного моделирования вместо полевых испытаний.

Чтобы оценить научно-техническую продукцию (НТПр), необходимо рассчитать показатели научно-технической прогрессивности и новизну.

4.2 Оценка целесообразности выполнения разработки на основе определения ее технической прогрессивности

4.2.1 Оценка научно-технической прогрессивности

Технико-экономические обоснование целесообразности выполненной работы представляет из себя расчет оценки целесообразности разработки. Чтобы провести оценку целесообразности необходимо выполнить анализ результатов работы с целью определения и оценки интегрального показателя научно-технической прогрессивности.

Для обоснования целесообразности разработки необходимо:

- выбрать аналог разрабатываемого продукта для того, чтобы использовать его для сравнения с НТПр;

- сформулировать перечень характеристик качества разработки по предлагаемому программному продукту (ПП);

- определить конкретные значения характеристик и их значимость.

Оценка научно-технической прогрессивности разрабатываемой НТПр осуществляется на основе сравнения её характеристик с характеристиками существующего аналога. Для проведения оценки используется метод балльных оценок и нормативные таблицы показателей научно-технического уровня НТПр (таблица 4.1), перспективности НТПр (таблица 4.1) и возможности применения результатов НТПр (таблица 4.2).

Таблица 4.1 – Ориентировочная шкала оценки признаков научно-технического эффекта НТПр в баллах

| Признак научно-технического эффекта НТПр | Возможное определение научно-технического эффекта НТПр | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- |
| Научно-технический уровень (новизна) | Превышает мировые достижения | 9–10 |
|  | Находится на уровне мировых достижений | 6–8 |
|  | Приближается к мировым достижениям | 3–5 |
|  | Тривиальный | 1–2 |
| Перспективность | Первостепенная важность | 8–10 |
|  | Важная | 5–7 |
|  | Полезная | 1–4 |

Таблица 4.2 – Ориентировочная шкала оценки возможности применения результатов НТПр в баллах

| Период возможного применения результатов НТПр | Область применения НТПр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Народное хозяйство | Отрасль | Предприятие |
| До 3 лет | 10 | 8 | 4 |
| 3–5 лет | 8 | 7 | 3 |
| 6–10 лет | 6 | 5 | 2 |
| Более 10 лет | 4 | 3 | 1 |

Таблицы 4.1 и 4.2 используются в качестве базы для сравнения, на основе которых заполняется таблица 4.3.

В качестве аналога для оценки научно-технической прогрессивности выбрана Gazebo – типовая виртуальная система моделирования БПЛА, использующая только программный симулятор без взаимодействия с реальными датчиками и без физического полунатурного стенда. Такие решения обеспечивают тестирование исключительно в моделируемой среде, не учитывают реальных динамических свойств квадрокоптера и не позволяют сочетать физическое движение с виртуальной моделью.

Предлагаемая в дипломе НТПр включает:

- полунатурный стенд с тремя степенями свободы;

- получение реальных данных MPU-датчиков и передача их через Bluetooth;

- интеграцию с AirSim;

- возможность безопасного тестирования автономных систем управления.

Таблица 4.3 – Научно-технический эффект НТПр

| Признак научно-технического эффекта | Значимость признаков | Уровень свойств НТПр (аналог) | Уровень свойств разрабатываемой НТПр |
| --- | --- | --- | --- |
| Научно-технический уровень (новизна) | 0,4 | 6 | 7 |
| Перспективность | 0,4 | 7 | 9 |
| Возможность применения результатов | 0,2 | 4 | 7 |

Расчёт обобщённого показателя научно-технического уровня разработки:

ННТПН=iQНiRiiRi,					(4.1)

где QНi – значения показателей разработанной НТПр в баллах,

Ri – весовые коэффициенты показателей.

ННТПН= 7×0,4 + 9×0,4 + 7×0,2=7,8

Для базового варианта:

ННТПБ=iQБiRiiRi= 6×0,4 + 7×0,4 + 4×0,2 = 6

где QБi – показатели НТПр-аналога.

Индекс научно-технической прогрессивности:

JНТП=HНТПНHНТПБ			(4.2)

JНТП= 7,8  6 = 1,3.

Полученное значение JНТП > 1 свидетельствует о высокой научно-технической прогрессивности и целесообразности разработки. Разработка превосходит аналогичные решения по уровню новизны, возможностям применения и перспективности использования, что подтверждает целесообразность её реализации и внедрения.

4.2.2 Оценка новизны НТПр и уровня научно-технического прогресса (НТП)

Оценка новизны научно-технического предложения проводится на основе системы балльных критериев. Каждый критерий характеризует степень отличия предлагаемого решения от существующих аналогов. Баллы выставляются согласно таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Оценка новизны предложения

| Критерий новизны | Характер новизны | Баллы |
| --- | --- | --- |
| Функциональный | Принципиально новое | 5 |
| Технологический | Новое | 3 |
| Производственный | Улучшенное | 2 |
| Социальный | Улучшенное | 2 |
| Юридический | Улучшенное | 2 |

Суммарная оценка новизны определяется как:

Бк = 5 + 3 + 2 + 2 + 2 = 17 баллов (сумма набранных баллов)

Бм = 5 × 5 = 25 баллов (максимально возможная сумма по всем критериям)

Новизна определяется соотношением:

Н=БкБм,				`	(4.3)

Н= 1725=0,68.

Полученное значение свидетельствует о среднем уровне новизны, что характерно для прикладных проектов, ориентированных на внедрение улучшенных методов и технологий в рамках существующей технической базы.

Уровень научно-технического прогресса определяется с учётом темпов накопления новых знаний и рассчитывается по выражению:

I НТП= eat+b ,					(4.4)

где a = (ln 2) 5= 0,139 – постоянный коэффициент для промышленности,

t = 1 – период оценки, лет

b =ln JНТП=ln 1,3 = 0,262 – логарифм базового уровня НТП.

I НТП= e0,139 × 1 + 0,262= e0,401=1,49

Снижение эффективности технического решения во времени определяется по формуле:

KT  =K0( 1 + JΔВг )T ,					(4.5)

где K0 = 1 – первоначальная стоимость;

JΔВг = 0,15 – средний годовой прирост производительности труда;

T = 2 – срок эксплуатации, лет

KT  = 11 + 0,152 = 0,756;

Период эффективности для новых алгоритмов и программного обеспечения составляет 1-2 года, что соответствует полученным расчетам.

4.3 Планирование разработки

Планирование разработки – это определение трудоемкости работ, необходимых для создания программного обеспечения (ПО). Планирование выполнения разработки нужно для определения трудоемкости разработки, выявлении состава работ, необходимых для выполнения конкретной разработки, в расчете параметров, необходимых для построения сетевого графика разработки

4.3.1 Определение трудоемкости разработки

Данный дипломный проект включает в себя традиционный метод программирования, когда каждый ПП содержит все этапы решения задач (комплексов задач), начиная с ввода исходных данных , и кончая выводом результатов, поэтому общая трудоемкость реализации ПП, выраженная через параметры объектов, алгоритмов ПП и базовые трудоемкости программирования типовых процедур, рассчитывается по формуле:

tпп=t0+tИ+tА+tК+tотл+tД,			(4.3)

где t0 – затраты труда на подготовку описания задачи, комплекса задач;

tИ – затраты труда на изучение и постановку задачи, комплекса задач;

tИ=Q*B75*K

tА – затраты труда на разработку алгоритма решения задачи, комплекса задач;

tА- =Q20*K

tК – затраты труда на написание кода программы;

tК- =Q10*K

tотл – затраты труда на отладку программы;

tотл =Q5*K

tД – затраты труда на подготовку документации по ПП;

tД=1,75*Q15*K

Q – условное количество операторов(строк) в машинной программе;

Q=q*Kc*(1+Kk1+...+Kkn)

где q = 400 – количество этапов и элементарных процедур преобразования информации (вычислительных, логических и других процедур);

Kc=1,5 – коэффициент сложности программы;

Kk=0,5 – коэффициент коррекции, при разработке Kk=0,05…0,0;

n= 5 – количество коррекций;

K = 1 – коэффициент квалификации разработчика программиста

B=1,2…3 – увеличение затрат на изучение и постановку задачи вследствие ее сложности и новизны.

Базовые значения трудоемкости зависят от квалификации программиста и среды программирования.

Исходя из выше приведенных формул можно рассчитать трудовые затраты, подставив значения в формулу 4.3, тогда получим следующие значения:

Q=400*1,5*1+0,1*5=900 строк

tИ=900*1,575*1=18 чел./час

tА=90020*1=45 чел./час

tК=90010*1=90 чел./час

tотл =9005*1=180 чел./час

tД=900*1,7515*1=105 чел./час

Тогда общая трудоемкость определяется как:

tпп=18+45+90+180+105=438 чел./час

4.3.2 Календарное планирование

Календарное планирование работ выполняется на основе предварительно определённой трудоёмкости каждого этапа разработки программно-алгоритмического обеспечения для полунатурного стенда управления квадрокоптером. В качестве входных данных используются результаты распределения трудозатрат по стадиям, представленные в предыдущем пункте, а также нормативные параметры рабочего времени.

Цель календарного планирования – определить длительность производственного цикла выполнения работ на каждом этапе и сформировать общий временной график реализации научно-технического проекта.

Трудоёмкость стадий учитывает специфику работ: разработка алгоритмов ориентации, моделирование в AirSim, интеграция аппаратных модулей, настройка связи со стендом, отладка и тестирование.

Для расчёта длительности производственного цикла j-ой стадии используется следующая формула:

Тц.j=Тj tрд qj,					(4.5)

где Тj – трудоёмкость j-ой стадии, чел./час;

tрд – продолжительность рабочего дня, час;

qj – количество исполнителей, одновременно участвующих в выполнении работ на этапе, чел.

Результаты календарного планирования приведены в таблице 4.5

Таблица 4.5 – Расчет календарного плана работ

| № стадии | Наименование стадий (этапов) работ | Удельный вес, % | Трудоемкость стадии (этапа), чел./час | Количество исполнителей (при параллельных работах) | Длительность стадии, календ. дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ исходных данных, разработка ТЗ | 5 | 9 | 2 | 5 |
| 2 | Анализ ТЗ, принятие решений | 5 | 9 | 2 | 5 |
| 3 | Разработка алгоритмов и ПП | 45 | 45 | 2 | 45 |
| 4 | Разработка аппаратной части | 20 | 90 | 2 | 20 |
| 5 | Отладка ПП | 20 | 90 | 2 | 20 |
| 6 | Проведение эксперимента | 4 | 90 | 2 | 4 |
| 7 | Создание технической документации | 1 | 105 | 2 | 1 |
|  | Итого | 100 | 438 |  | 100 |

Графическое построение календарного графика проводится в осях: календарные даты, трудоемкость и даты окончания каждого стадии (этапа) работ. На рисунке 4.1 представлен календарный график, с помощью которого можно визуально оценить трудоемкость на каждой стадии проведенных работ.

Рисунок 4.1  – Календарный график

4.4 Определение затрат, себестоимости и цены

Определение затрат на ПП начинается с определения затрат на оплату труда сотрудника. Трудоемкость создания работы распределяется по основным этапам работ в соответствие со структурой трудовых затрат, на которых определяются ее исполнители и показатели оплаты труда. При наличии нескольких исполнителей, ставка оплаты труда определяется как средневзвешенная.

Зарплата персонала по стадиям (этапам) работ рассчитывается по формуле:

ЗЗП.j=Tj τj ,					(4.6)

где Tj – трудоёмкость этапа в чел./дня;

τj – средняя дневная тарифная ставка оплаты работ j-го этапа работы, руб.

Результаты расчетов затрат на оплату труда сотрудников за каждый выполненный этап с учетом премиальных выплат, которые составляют 20% приведены в таблице 4.6

Таблица 4.6 – Расчет заработной платы специалистов за каждый этап работ

| № этапа | Трудоёмкость, чел./дн. | Исполнители |  | Ставка, руб./день | Заработная плата, руб. | Заработная плата с премией, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числ (чел) | Должность |  |  |  |
| 1 | 52 | 2 | К.т.н. доцент кафедры | 500 | 26000 | 31200 |
|  |  |  | Инженер-программист |  |  |  |
| 2 | 65 | 2 | К.т.н. доцент кафедры | 500 | 32500 | 39000 |
|  |  |  | Инженер-программист |  |  |  |
| 3 | 130 | 2 | К.т.н. доцент кафедры | 500 | 65000 | 78000 |
|  |  |  | Инженер-программист |  |  |  |
| 4 | 260 | 2 | К.т.н. доцент кафедры | 500 | 13000 | 156000 |
|  |  |  | Инженер-программист |  |  |  |
| 5 | 151 | 1 | Инженер-программист | 500 | 75500 | 90600 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 330000 | 396000 |

Итоговая величина заработной платы сотрудников за все этапы работы составляет:

ЗЗП=330000 руб.

Итоговая величина заработной платы сотрудников за все этапы работы с учетом премиальных выплат составляет:

ЗЗП+П=396000 руб.

Для того, чтобы определить себестоимость НТПр, необходимо определить затраты на создание ПП, которое состоит из:

- Заработной платы основных исполнителей (ЗЗП);

- Отчисление на страховые взносы (30,2% от ЗЗП);)

- Накладных расходов (Pнакл) определяется по формуле:

Pнакл=ЗЗП* Kнакл 				(4.7)

где Kнакл – коэффициент накладных расходов, для ПП принимается на уровне 1≤Kнакл≤2. Примем Kнакл=1,5.

Подставив значение коэффициента в формулу 4.7 получаем:

Pнакл=330000*1,5=495000 руб.

Отчисление на страховые взносы(30,2%)

Зстрах=ЗЗП*30,2%100%

Тогда:

Зстрах=330000* 0,302=99660 руб.

Прочие затраты зависят от объема и вида работ и составляют 10% от заработной платы:

ЗПР=ЗЗП*10%100%

Тогда:

ЗПР=330000* 0,1=33000 руб.

Затраты на создание программного обеспечения представлены в таблице 4.7

Таблица 4.7 – Поэлементная структура затрат на ПП

| Номер п/п | Наименование статей затрат | Затраты (руб.) | Удельный вес (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата с премией | 39600 | 39 |
| 2 | Страховые взносы | 99600 | 10 |
| 3 | Накладные расходы | 495000 | 48 |
| 5 | Прочие расходы | 33000 | 3 |
| Итого |  | ЗЗП=1023660 | 100 |

Цена на продукцию первоначально разработанного ПП (ЦПП), определяется с учетом рентабельности разработки по формуле:

ЦПП=ЗПП+ЗЗП ρЗП100  				(4.8)

где ЗПП. – затраты на создание программных продуктов;

ЗЗП – заработная плата основных исполнителей – разработчиков ПП;

ρЗП = 200 % – рентабельность разработки ПП по отношению к оплате труда основных исполнителей, обеспечивающих безубыточную деятельность.

Таким образом, получаем:

ЦПП=1023660+330000*200100=1683660 руб.

4.5 Определение и оценка показателей экономической эффективности

Основными показателями экономической эффективности являются: годовой экономический эффект (Э), уровень экономической эффективности (Е), срок окупаемости вложений (TOK). Экономический эффект определяется как годовая экономия на текущих расходах, причем во внимание принимаются изменения статьи затрат.

Для оценки экономической эффективности создаваемого ПП необходимо выяснить механизм его действия на экономические показатели в сферах применения ПП. Так как использование разработанного алгоритма ПП приведет к сокращению времени решения комплекса задач по моделированию движения квадрокоптера, то будем использовать формулу:

ЭППГ=i=1n∆TMi* CBT